DIRECCION, SUBDIRECCIÓN O UNIDAD: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

DIRECTOR, TITULAR O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Ing. Manuel Jesús León Irola.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026

ASUNTOS ATENDIDOS

DESARROLLO URBANO - Se brindó atención y orientación a 40 personas en general que solicitaban los requisitos para poder acceder a los servicios que el Departamento de Desarrollo Urbano ofrece a la ciudadanía en materia general de construcción y sus derivados. - Ingresaron 49 trámites para obtención de licencia de construcción, demolición, uso de suelo, constancia de alineamiento, terminación de obra, carta de congruencia, etc. - Se concluyeron 52 trámites. - Se realizó recorrido diario en la cabecera municipal y comisarías con la finalidad de localizar las obras que se encuentran en proceso de ejecución y exhortar a los responsables y/o propietarios a regularizar dichas construcciones. Para ello se entregaron 35 notificaciones de las cuales 29 son de construcción en las que se informa la documentación que se debe entregar para obtener las licencias respectivas y cumplir con la normativa aplicable, y 6 de Retiro de material, 0 de uso de suelo. REPORTE ECONOMICO DESARROLLO URBANO MES DE ENERO DE 2026 CONCEPTO; TOTALES; # TRAMITES. CONSTRUCCIÓN; $96,188.40; 12. USO DE SUELO; $243,937.71; 38. EXCAVACIÓN; $16,772.35; 8. PISOS; $1,776.27; 2. DEMOLICIÓN; $6,671.77; 5. BARDAS; $8,097.35; 4. TERMINACION DE OBRA; $56,726.85; 1. MEDIDAS DE MITIGACION; $700,000.00; 1. $1,130,170.70; 71. SUSTENTABILIDAD - A través de la Unidad de Transparencia se recibieron 3 solicitudes de información, quedando de la siguiente forma: - 1 solicitud respecto a información y aclaración del estatus legal, urbano y ambiental del desarrollo inmobiliario denominado Ciudad Maderas Península, ubicado en el Municipio de Progreso, Yucatán, específicamente si el desarrollo cuenta con permisos y autorizaciones vigentes de uso de suelo y desarrollo urbano, ante lo cual está unidad administrativa, al no señalar fecha, se avoco al periodo de la actual administración siendo del 01 de septiembre de 2024 a la presente fecha y que no se encontró información concerniente al respecto. - Recurso de revisión derivado de la solicitud de información pública 311218725000147, y del cual se solicitó una prórroga de 10 días hábiles para realizar la búsqueda de la información por parte de esta autoridad administrativa. - Elaboración de oficio para el establecimiento denominado “Bar La Selva” en el que, derivado de múltiples quejas ciudadanas por agua en la vía pública, se realizó una inspección en el sitio constatando que cuentan con un bajante pluvial que da hacía la vía pública, sin embargo, el agua que desciende del mismo no es por el tinaco del establecimiento, es por uno aledaño. Ante esta situación y con evidencias fehacientes se detectó que el establecimiento “Bar La Selva” cuenta con un óptimo sistema de drenaje de aguas pluviales que se vierten dentro de su propiedad, por lo que se les indicó y estableció un plazo de 10 días hábiles para remover el tubo de bajante pluvial. Derivado de lo anterior, también se realizó la inspección al establecimiento colindante, propiedad de la quejosa y se detectó una fuga de agua proveniente de su tinaco, asimismo sus desagües cuentan con una instalación que invade la propiedad del vecino de quién se queja, y al tener igual tubos de desagüe hacía vía pública se le indicó que deben ser removidos en un término de 10 días hábiles, lo cual se notificó a través de oficio. A ambas partes se les informó que si sus propiedades, de forma individual, han sufrido afectaciones en su estructura deberán presentar, si así quieren, la queja a la autoridad judicial competente. OBRAS PÚBLICAS - Se visitó la comisaría de Chicxulub, pto. en el sitio donde se realizó el proyecto de Construcción de Pavimentos para realizar levantamiento para proyecto de Construcción de Banquetas en la zona. Al plantear el proyecto se tomará en consideración los domicilios que tienen entrada vehicular y los que presentan particularidades como árboles en sus frentes y el desplante sobre nivel de calle. - Como parte de trabajos complementarios a la obra de la línea de conducción para abastecimientos del cárcamo de la colonia Vicente Guerrero se realiza relleno, nivelación y compactación en la calle 41 x 86 y 112. - Se está realizando la Repavimentación de calles del fraccionamiento Brisas del Sol en la localidad de Progreso. Se ha realizado escarificado del pavimento existente, así como suministro y tendido de material para formación de base., esta obra tendrá una inversión de $259,368.16 proveniente de recursos propios y mejorará un área de 1,753.81m2. - Como apoyo a la Dirección de Servicios Públicos se realizó supervisión de los trabajos de zanjeo en la avenida principal de la calle 60 x Avenida Flamboyanes (calle 51) hasta la calle 57 de la localidad de Campestre Flamboyanes. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: 1.1.- LICITACION PUBLICA RELACION DE OBRAS:; ESTATUS DEL PROCESO.. N.º MPY-LP-RP-02-2025: CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LA COMISARIA DE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO; - DICTAMEN PREVIO AL FALLO. - ACTO DE FALLO. - FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA.. - EN CUESTION AL CONTRATO DE OBRA MPY-R33-LP-03-2025, MPY-R33-LP-05-2025, MPY-R33-LP-06-2025, MPY-R33-LP-08-2025, MPY-R33-LP-09-2025, MPY-R33-LP-10-2025, MPY-R33-I3P-01-2025, SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE ESTA TRABAJANDO LA SIGUENTE DOCUMENTACION: ENTREGA RECEPCION. •FINIQUITO DE OBRA •FIANZA DE VICIOS OCULTOS •ESCRITO DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATISTA •NOTIFICACION AL CONTRATISTA DE FECHA, LUGAR Y HORA PARA LLEVAR A CABO DEL FINIQUITO DE LOS TRABAJO •PLANO DE CONSTRUCCION FINAL IMPRESO Y EN FORMATO DWG •ACTA DE ENTREGA- RECEPCION •ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS . - EN RELACION A LA CONTRATO MPY-LP-RP-02-2025: CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LA COMISARIA DE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. SE ANEXA AL EXPEDIENTE LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PAGO DEL ANTICIPO EL CUAL CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACION: LICITACION PUBLICA 1) PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA EN EL ESTADO 2) CONVOCATORIA PUBLICA 3) MEMORIA DESCRIPTIVA 4) ESPECIFICACIONES GENERALES 5) ESPECIFICACIONES PARTICULARES 6) BASES DEL CONCURSO. 7) ACTA DE VISITA DE OBRA 8) ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. 9) ACTAS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LOS CONCURSANTES 10) CUADRO COMPARATIVO. 11) DICTAMEN QUE SIRVE PARA EL FALLO 12) ACTA DE ADJUDICACIÓN DE FALLO CONTRATACION 13) CONTRATO DE OBRA 14) FIANZA DE ANTICIPO 15) FIANZA DE CUMPLIMIENTO 16) PRESUPUESTO CONTRATADO 17) ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 18) LISTADO DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS 19) OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 20) OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 21) OFICIO DE DISPOSICIÓN DEL SITIO. 22) NOMBRAMIENTO DEL RESIDENTE DE OBRA. 23) SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA. 24) ACTA CONSTITUTIVA DEL CONTRATISTA QUE EJECUTO LA OBRA. 25) CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. 26) OFICIO DE INICIO DE OBRA 27) NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA ANÁLISIS DEL COSTO 28) ANÁLISIS DEL COSTO INDIRECTO 29) ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO 30) ANÁLISIS DE UTILIDAD 31) ANÁLISIS DE CARGOS ADICIONALES PROGRAMA DEL PRESUPUESTO CONTRATADO 32) PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE OBRA 33) PROGRAMA DE MATERIALES 34) PROGRAMA DE MANO DE OBRA 35) PROGRAMA MAQUINARIA 36) PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO - MUNI Unidad de atención ciudadana, herramienta destinada a poder optimizar la recepción, canalización y seguimiento de los reportes de la ciudadanía. REPORTES RECIBIDOS; ATENDIDOS; EN ATENCIÓN; NO COMPETE. 113; 78; 35; 0. - PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Se realizó actualización en la Plataforma Nacional de Transparencia de los siguientes Formatos: • FORMATO 28: Procedimientos de licitación pública, invitación a tres y adjudicación directa. • FORMATO 32: Padrón de contratistas. • FORMATO 1F: Planes y/o programas de desarrollo urbano. • FORMATO 2F: Planes y Programas de ordenamiento territorial. • FORMATO 3F: Planes y programas de ordenamiento ecológico. • FORMATO 4F: Tipos de uso de suelo. • FORMATO 5F: Licencias de uso de suelo. • FORMATO 6F: Licencias de construcción. - FAISMUN 2025 Se realiza cierre administrativo de las obras terminadas y en proceso de ejecución. Se continúa con la integración de expedientes técnicos para validación, así como la integración de carpetas de obra para el archivo.

| ACCIONES O ACTIVIADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ACTIVIDAD, PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN REALIZADA | RECURSO | LUGAR DONDE SE LLEVÓ A CABO | OBJETIVO | RESULTADO OBTENIDO | AVANCE | CANTIDAD Y TIPO DE BENEFICIARIOS |
| 1 | Programa permanente de Desazolve de pozos pluviales. | RECURSOS PROPIOS | Progreso y Comisarias | Con el objetivo de dar mantenimientos a los pozos pluviales para asegurar su correcto funcionamiento en temporada de lluvias, así como evitar la generación de vectores por agua estancada. | Desazolve de 121 pozos; limpieza, retiro de basura y lodos de 85 registros. Cambio de 2 tapas de concreto y cambio de 4 rejillas | Programa Permanente. | 242 Hogares |
| 2 MPY-R33-LP-08A-2025 | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chicxulub del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHICXULUB | Con una inversión de $1,221,316.18 se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 22 pozos pluviales | 98%* | 980 HABITANTES O 245 HOGARES |
| 3 MPY-R33-LP-08B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chicxulub del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHICXULUB | Con una inversión de $307,656.84 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 7 pozos pluviales | 97%* | 260 HABITANTES O 65 HOGARES |
| 4 MPY-R33-LP-09A-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chelem del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHELEM | Con una inversión de $428,630.67 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 10 pozos pluviales | 99%* | 360 HABITANTES / 90 HOGARES |
| 5 MPY-R33-LP-09B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chuburná del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHUBURNÁ | Con una inversión de $264,836.33 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 6 pozos pluviales | 99%* | 220 HABITANTES O 55 HOGARES |
| 6 MPY-R33-LP-09C-2025 | Construccion de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chuburná del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHUBURNÁ | Con una inversión de $ se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 6 pozos pluviales | 99%* | 272 HABITANTES O 68 HOGARES |
| 7 MPY-R33-LP-10-2025 | Construcción de Cárcamo para agua potable en la localidad de Progreso del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $9,520,032.18 se contribuye a mejor la infraestructura hidráulica para brindar un mejor servicio de distribución de agua potable a la comunidad. | 4,000M3 DE CAPACIDAD | 27% | 7,800 HABITANTES/ 1950 HOGARES |
| 8 MPY-R33-I3PA-01A-2025 | Construccion de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $399,261.27 se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 7 pozos pluviales | 99%* | 320 HABITANTES O 80 HOGARES |
| 9 MPY-R33-I3PB-01B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $542,907.69 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 13 pozos pluviales | 99%* | 480 HABITANTES O 120 HOGARES |
| 10 MPY-LP-RP-01-2025 | Construccion de domo en canchas del parque Morelos del municipio de Progreso. | RECURSOS PROPIOS | PROGRESO | Con una inversión de $12,058,414.90 se contribuye a mejorar las canchas permitiendo realizar deportes y actividades de recreación en horarios diversos y proteger a los usuarios de clima mientras realizan sus actividades. | 1,600 M2 DE CUBIERTA | 17% | 2400 HABITANTES O 600 HOGARES |
| 11 MPY-LP-RP-02-2025 | Construccion de vialidad en la comisaria de Flamboyanes del municipio de Progreso | RECURSOS PROPIOS | FLAMBOYANES | Con una inversión de $6,898,402.62 se contribuye a mejorar la infraestructura vial mejorando las vialidades intervenidas. | BASE HIDRAULICA DE 14,687.00 M2 Y CARPETA ASFALTICA DE 4,762.50 M2 | 5% | 1,400 HABITANTES O 350 HOGARES |

*Estas obras ya se encuentran concluidas quedando solo pendiente la colocación y evidencia de los letreros informativos de obra.

Reporte fotográfico de las Acciones o Actividades.

Poceros.

MPY-R33-LP-10-2025

MPY-LP-RP-01-2025

MPY-LP-RP-02-2025

ASUNTOS PENDIENTES Y ACCIONES INMEDIATAS

- Se brinda apoyo a Desarrollo Urbano para la revisión de planos de proyectos ingresados para la obtención de licencias de construcción.

A T E N T A M E N T E

____________________________

ING. MANUEL JESÚS LEÓN IROLA.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 2024 -2027.