DIRECCION, SUBDIRECCIÓN O UNIDAD: Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

DIRECTOR, TITULAR O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA: Ing. Manuel Jesús León Irola.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026

ASUNTOS ATENDIDOS

DESARROLLO URBANO - Se brindó atención y orientación a 60 personas en general que solicitaban los requisitos para poder acceder a los servicios que el Departamento de Desarrollo Urbano ofrece a la ciudadanía en materia general de construcción y sus derivados. - Ingresaron 64 trámites para obtención de licencia de construcción, demolición, uso de suelo, constancia de alineamiento, terminación de obra, carta de congruencia, etc. - Se concluyeron 50 trámites (13 DEL MODULO). - Se realizó recorrido diario en la cabecera municipal y comisarías con la finalidad de localizar las obras que se encuentran en proceso de ejecución y exhortar a los responsables y/o propietarios a regularizar dichas construcciones. Para ello se entregaron 23 notificaciones de las cuales 18 son de construcción en las que se informa la documentación que se debe entregar para obtener las licencias respectivas y cumplir con la normativa aplicable, y 5 de Retiro de material, 0 de uso de suelo. REPORTE ECONOMICO DESARROLLO URBANO MES DE FEBRERO DE 2026 CONCEPTO; TOTALES; # TRAMITES. CONSTRUCCIÓN; $84,849.78; 16. USO DE SUELO; $498,079.18; 38. EXCAVACIÓN; $9,375.79; 6. PISOS; $145,191.13; 3. DEMOLICIÓN; $3,127.00; 2. TERMINACIÓN DE OBRA; $67,844.45; 3. ALINEAMIENTO; $329.00; 1. BARDAS; $13,065.28; 4. MULTAS; $14,000.00; 1. USO DE ANDAMIOS; $1,500.00; 1. $837,361.61; 75. SUSTENTABILIDAD - A través de la Unidad de Transparencia se recibió 1 solicitud de información, quedando de la siguiente forma: - 1 solicitud respecto a información y aclaración del estatus legal, urbano y ambiental del desarrollo inmobiliario denominado Ciudad Maderas Península, ubicado en el Municipio de Progreso, Yucatán, específicamente si el desarrollo cuenta con permisos y autorizaciones vigentes de uso de suelo y desarrollo urbano, ante lo cual está unidad administrativa, dictaminó que se necesita información complementaria, específicamente número, nombre o tipo de etapa, así como una dirección o ubicación geográfica de la zona o área de la cual se está solicitando la información para verificar en los archivos si se cuenta con información al respecto. - Elaboración de oficio para contestar a la Fiscalía respecto a información referente si a lado del tablaje catastral 1516 de la localidad de Chicxulub Puerto, existe una obra, una construcción o una edificación de un condominio o apartamentos, ante lo cual se hizo una inspección y se emitió 1de notificación para que el propietario y/o representante legal del lugar se apersone a estas instalaciones con la documentación concerniente a permisos, licencias, autorizaciones y demás información que forme parte del expediente. Aunado a lo anterior se le respondió a la autoridad judicial competente lo que se realizó. - Elaboración de 45 circulares informativas dirigidas a los Directores Responsables de Obra (DRO) que forman parte del Padrón Único Municipal, con la finalidad de recordarles las obligaciones que el artículo 476 del Reglamento de Planeación Urbana y Construcción del municipio de Progreso les indica, así como para establecer los días y horarios que las bitácoras de construcción deberán ser entregadas a esta unidad administrativa. - Se solicitó a la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas para solicitar el diseño de las boletas de infracción para la Subdirección de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad. - Derivado de un reporte de aguas residuales y que se incumplió se procedió a realizar la multa al establecimiento “El Haguay” por 200 UMA´S correspondiente a $23,462.00 mismo que el área de Tesorería otorgó un 50% de descuento en virtud de ser pagado el mismo día y en una sola exhibición quedando la multa en $11,731.00 OBRAS PÚBLICAS - Como parte de trabajos complementarios a la obra de la línea de conducción para abastecimientos del cárcamo de la colonia Vicente Guerrero se continúa con el relleno, nivelación y compactación en la calle 41 x 86 y 112 teniendo un avance de 30% y en cuanto a la formación de la base hidráulica con material cementante lleva un avance de 12%. - Se realiza supervisión de los trabajos de Rehabilitación de Pavimentos en la calle 86 x 25 y libramiento. Se retiró un espesor de 4cms de pavimento existente y el material de fresado se llevó a la Unidad Deportiva siendo 63 viajes de 14m3 cada uno aproximadamente. Posteriormente se realizó formación de carpeta asfáltica de 4cms. - EN CUESTION AL CONTRATO DE OBRA MPY-R33-LP-03-2025, MPY-R33-LP-05-2025, MPY-R33-LP-06-2025, MPY-R33-LP-08-2025, MPY-R33-LP-09-2025 Y MPY-R33-I3P-01-2025, SE ESTA REALIZANDO EL PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO EN EL CUAL SE ESTA TRABAJANDO LA SIGUENTE DOCUMENTACION: ENTREGA RECEPCION. •ACTA DE ENTREGA- RECEPCION •ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS . - EN RELACION A LA CONTRATO MPY-LP-RP-02-2025: CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN LA COMISARIA DE FLAMBOYANES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO. SE ENCUENTRA EN REVISION LA ESTIMACION 1 LA CUAL CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACION: EJECUCION. - ESTIMACION. - FACTURA DE PAGO. - CONTROL FINANCIERO. - RESUMEN DE ESTIMACION. - NUMERO GENERADORES. - CROQUIS DE LOCALIZACION. - REPORTE FOTOGRAFICO. - PLANOS ARQUITECTONICOS. - BITACORA DE OBRA. - CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO. - MUNI Unidad de atención ciudadana, herramienta destinada a poder optimizar la recepción, canalización y seguimiento de los reportes de la ciudadanía. REPORTES FEBRERO. REPORTES RECIBIDOS; ATENDIDOS; EN ATENCIÓN; NO COMPETE. 63; 44; 19; 0. - FAISMUN 2025 Se asistió al “Taller Virtual: Especificaciones técnicas y documentales para la validación de los expedientes técnicos de obra pública municipal ejecutada con recursos del Ramo General 33” convocado por el Gobierno de Estado de Yucatán, a través del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (INDERM) para brindar información y capacitación en el llenado e integración de Expedientes Técnicos de Obra Pública para su validación.

| ACCIONES O ACTIVIADES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | ACTIVIDAD, PROGRAMA, OBRA O ACCIÓN REALIZADA | RECURSO | LUGAR DONDE SE LLEVÓ A CABO | OBJETIVO | RESULTADO OBTENIDO | AVANCE | CANTIDAD Y TIPO DE BENEFICIARIOS |
| 1 | Programa permanente de Desazolve de pozos pluviales. | RECURSOS PROPIOS | Progreso y Comisarias | Con el objetivo de dar mantenimientos a los pozos pluviales para asegurar su correcto funcionamiento en temporada de lluvias, así como evitar la generación de vectores por agua estancada. | Desazolve de 46 pozos; limpieza, retiro de basura y lodos de 28 registros. Cambio de 3 tapas de concreto, cambio de 2 rejillas y reperforación de 2 pozos | Programa Permanente. | 96 HOGARES |
| 2 MPY-R33-LP-08A-2025 | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chicxulub del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHICXULUB | Con una inversión de $1,221,316.18 se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 22 pozos pluviales | 98%* | 980 HABITANTES O 245 HOGARES |
| 3 MPY-R33-LP-08B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chicxulub del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHICXULUB | Con una inversión de $307,656.84 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 7 pozos pluviales | 97%* | 260 HABITANTES O 65 HOGARES |
| 4 MPY-R33-LP-09A-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chelem del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHELEM | Con una inversión de $428,630.67 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 10 pozos pluviales | 99%* | 360 HABITANTES / 90 HOGARES |
| 5 MPY-R33-LP-09B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chuburná del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHUBURNÁ | Con una inversión de $264,836.33 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 6 pozos pluviales | 99%* | 220 HABITANTES O 55 HOGARES |
| 6 MPY-R33-LP-09C-2025 | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Chuburná del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | CHUBURNÁ | Con una inversión de $ se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 6 pozos pluviales | 99%* | 272 HABITANTES O 68 HOGARES |
| 7 MPY-R33-LP-10-2025 | Construcción de Cárcamo para agua potable en la localidad de Progreso del municipio de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $9,520,032.18 se contribuye a mejor la infraestructura hidráulica para brindar un mejor servicio de distribución de agua potable a la comunidad. | 4,000M3 DE CAPACIDAD | 35% | 7,800 HABITANTES/ 1950 HOGARES |
| 8 MPY-R33-I3PA-01A-2025 | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $399,261.27 se contribuye al drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Construcción de 7 pozos pluviales | 99%* | 320 HABITANTES O 80 HOGARES |
| 9 MPY-R33-I3PB-01B-2025 | Rehabilitación de sistema de captación de agua pluvial en la localidad de Progreso, Yucatán. | FAISMUN 2025 | PROGRESO | Con una inversión de $542,907.69 se contribuye a mejorar el drenaje de aguas pluviales de las vialidades haciéndolas más seguras para transitar y prolongando su vida útil. | Rehabilitación de 13 pozos pluviales | 99%* | 480 HABITANTES O 120 HOGARES |
| 10 MPY-LP-RP-01-2025 | Construcción de domo en canchas del parque Morelos del municipio de Progreso. | RECURSOS PROPIOS | PROGRESO | Con una inversión de $12,058,414.90 se contribuye a mejorar las canchas permitiendo realizar deportes y actividades de recreación en horarios diversos y proteger a los usuarios de clima mientras realizan sus actividades. | 1,600 M2 DE CUBIERTA | 26% | 2400 HABITANTES O 600 HOGARES |
| 11 MPY-LP-RP-02-2025 | Construcción de vialidad en la comisaria de Flamboyanes del municipio de Progreso | RECURSOS PROPIOS | FLAMBOYANES | Con una inversión de $6,898,402.62 se contribuye a mejorar la infraestructura vial mejorando las vialidades intervenidas. | BASE HIDRAULICA DE 14,687.00 M2 Y CARPETA ASFALTICA DE 4,762.50 M2 | 30% | 1,400 HABITANTES O 350 HOGARES |

*Estas obras ya se encuentran concluidas quedando solo pendiente la colocación y evidencia de los letreros informativos de obra.

Reporte fotográfico de las Acciones o Actividades.

Rehabilitación de la calle 86

FRESADO

PAVIMENTACIÓN

Poceros.

MPY-R33-LP-10-2025

TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO 400 M3

TECHUMBRE DE EQUIPOS DE REBOMBEO

CASETA TIPO I-A

LINEA DE CONDUCCION

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE 41 X 112 Y 84.

RELLENO

FORMACIÓN DE BASE HIDRAÚLICA

MPY-LP-RP-01-2025

MPY-LP-RP-02-2025

ASUNTOS PENDIENTES Y ACCIONES INMEDIATAS

- Se brinda apoyo a Desarrollo Urbano para la revisión de planos de proyectos ingresados para la obtención de licencias de construcción. - Se realiza copiado y escaneo de documentos para integración de expedientes de obra que integran el archivo de la Dirección.

A T E N T A M E N T E

____________________________

ING. MANUEL JESÚS LEÓN IROLA.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO 2024 -2027.